Proyecto Intranet Banco Caroní

Minuta: Sesión de Trabajo 

	Fecha
	Resumen

	20-09-2006
	1.- Definición de Perfiles de Usuarios (Menú y Documentos)

2.- Campos a contemplar en la ficha de documentos  
3.- Planificación para migración de versiones N2C y WiB

4.- Adiestramiento 

	Participantes
	Gladys Vallejo, Onellys Gil, Luis García, Eduardo Lovera, Zoraya Fakhreddine, Carlos Guevara, Juan Betancourt, Dayanara Vivas, Loredana Russo – GWT, Listbeth Rojas – GWT



PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Detalles
	Responsables
	Fecha Plan

	Acción
	Definición de los permisos de usuarios
	Se definieron los Macro Perfiles para acceso a las opciones de menú que presentará la Intranet (Contenido y Aplicaciones). Se anexa documento “Menú y aplicaciones BC versión 20-09-2006.doc” 
	Todos los asistentes
	20-09-2006


	Información
	Políticas de Seguridad
	El Sr. Luis comentó acerca de las políticas del Banco con respecto al password o clave de acceso de los usuarios. Las mismas deben tomarse en cuenta para la Intranet:

1. Expiración cada 30 días.

2. Guardar histórico de los últimos 10 passwords y para impedir que éstas se repitan.

3. Pedir cambio de clave en el primer ingreso a la Intranet.

4. Longitud mínima requerida 8 caracteres y máximo 12 caracteres.

5. Time out (sugerido 7 minutos) pero se acordó que Banco Caroní lo analizaría y que la cantidad de minutos para el time out debería ser parametrizable.
6. Bloqueo de la clave (password) después del tercer intento fallido

GWT informó que para el punto 2.- debe realizarse configuraciones adicionales en N2C, así como para verificar la longitud mínima del password. 

	
	

	Decisión
	Código de Usuario (Login) y password
	El equipo BC informó a GWT que el nombre de usuario (login) será  “nombre.apellido”. Ejemplo: luis.perez 
GWT hará las pruebas de funcionamiento de este formato. 
El password inicial será la cédula de identidad.

	
	

	Acción
	Datos usuarios de la Intranet
	GWT enviará  a Banco Caroní una hoja Excel con los campos definidos para la tabla de Usuarios, con la finalidad de que éste sea llenado con la información de los trabajadores de la empresa con acceso a la Intranet. Posteriormente y con base en este archivo se realizará la carga masiva de datos. 

La información se tomará del sistema de nómina y cuando exista alguna actualización se debe realizar en ambas aplicaciones. En una fase II se analizará la implementación de WebServices para la integración.
	GWT (Envío hoja Excel)
	22-09-2006

	Acción
	Completar definición de Perfiles
	El equipo Banco Caroní  se reunirá para completar la definición de macroperfiles para poder incluir Presidencia, VP y Gerencias. Lo enviará a GWT para incluirlos en la aplicación de administración correspondiente.

Definir los Grupos y Usuarios  para acceso al segundo nivel  y a los documentos de la aplicación Gestión de Documentos. 

	Banco Caroní
	29-09-2006

	Información
	Metadata Documentos 
	Banco Caroní entregó a GWT los campos a contemplar en la ficha de identificación de los documentos. Estos campos son:

· Titulo

· Descripción

· Autor

· Categoría

· Fecha Creación

· Versión

· Fecha Última Actualización

La búsqueda se realizará a través de la estructura de árbol ya que al incorporar criterios de búsqueda complicará el desarrollo de la aplicación para poder controlar los documentos a mostrar dado el manejo de los perfiles.

Al mostrar el nombre del documento, éste debe venir acompañado por la fecha de la última  actualización.   
	
	

	Información
	Migración de versiones N2C y WiB
	GWT informó al Sr. Carlos Guevara sobre la planificación establecida para migrar las versiones de N2C y WiB en los servidores Developer y Producción del Banco. 

Fecha: Primera semana de Octubre
También se informó que la página web  saldrá del aire temporalmente, por lo que BC debe construir una página estática temporal en formato HTML indicando que la página del banco se encuentra en mantenimiento.

  
	
	

	Información
	Adiestramiento WiB
	Previo a la realización de la migración se debe realizar la inducción al personal técnico del banco acerca de la nueva funcionalidad de la herramienta WiB 3.

GWT informará a C. Guevara, duración y  localidad  para realizar este adiestramiento
	GWY
	25-09-2006

	Acción
	Fechas actividad de migración y adiestramiento
	GWT enviará a C. Guevara el plan de migración y adiestramiento, tentativamente pautado para la primera semana de Octubre
	GWT
	25-09-2006

	Acción
	Plataforma Tecnológica
	Informar a GWT acerca de la plataforma tecnológica actualmente existente en el banco para N2C y WiB, como es la versión de:

· PHP
· MySQL

· Sistema Operativo

· Apache

Así como el servidor donde residirá la Intranet
	Carlos Guevara
	26-09-2006


