[image: image1.emf][image: image2.emf]   

                                             Plan de Pruebas
[image: image2.emf]

[image: image5.emf] 

[image: image3.emf]
Proyecto Intranet Banco Caroní

Guía Telefónica
Plan de Pruebas

Noviembre, 2006
[image: image4.wmf]

Tabla de Contenido

31.
Introducción:


32.
Responsables:


33.
Premisas:


44.
Plan de Pruebas Funcionales


55.
Emisión de Resultados


66.
Cronograma de Ejecución de Pruebas




1. 
Introducción:
El presente documento tiene como finalidad establecer los lineamientos generales y pasos a seguir para probar y certificar la funcionalidad de la aplicación Guía Telefónica  basada en Net2Client y que será utilizada por Banco Caroní a través de su Intranet.

2. Responsables: 

La persona designada para certificar las pruebas asociadas a la funcionalidad de la solución es:

•
Gilberto Martínez (Sistemas-Tecnología)
3. Premisas: 
Se iniciará la ejecución de la certificación de las pruebas funcionales basadas en las siguientes premisas o condiciones:

• Las pruebas corresponderán solo a la funcionalidad de la aplicación y no a diseño (look and feel) 
•
Las pruebas se realizarán en el ambiente de desarrollo designado por Banco Caroní para el proyecto
•
Deben estar creadas las cuentas usuarias, perfiles de acceso y los datos necesarios para ejecutar las pruebas 

•
Disponibilidad del personal de Banco Caroní para la ejecución de las pruebas con el plan establecido

•
Disponibilidad del personal de GlobalWebTek  para solventar cualquier eventualidad 

•
El responsable de las pruebas por parte del banco designará el equipo que le acompañará en esta actividad y consolidará todos los resultados para enviar a GWT una sola matriz de pruebas. 
4. Plan de Pruebas Funcionales
En esta sección se indican los casos de pruebas a ser considerados para certificar la funcionalidad de la aplicación. A continuación el detalle:
	Programa de Prueba
	Caso de Prueba
	ID Req.

	Seguridad

	ACCESO Y PERFILES 
	· Validar el acceso a la aplicación basada en el perfil del Trabajador, ingresando login y password desde la Intranet (Esta prueba se debe realizar con varios ejemplos de Trabajadores con perfiles diferentes)

· Visualizar en la Intranet las opciones que se presentan en el menú con los diferentes casos de usuario. Guía telefónica en la opción Directorios y Adm. Guía telefónica en Adm. de  Contenido
· 
	

	Administración  Guía Telefónica

	INGRESAR REGISTRO
	· Validar privilegio para creación de registros

· Ingresar datos solicitados en la ficha

· Verificar que el nuevo registro aparezca en la opción de consulta que se ofrece a todos los Trabajadores en la opción Directorios 
	

	MODIFICAR REGISTRO
	· Ingresar a la opción Modificar/Eliminar Registro

· Modificar los campos que considere que se encuentran en la ficha
	

	ELIMINAR REGISTRO
	· Ingresar a la opción Modificar/Eliminar Registro
· Eliminar el registro deseado
· Verificar que éste ya no aparezca en la opción Guía Telefónica de la opción Directorios en la Intranet.
	


5. Emisión de Resultados

5.1. Procedimiento de Pruebas y Certificación
1. Registrar los resultados en la hoja Excel – Pruebas de Certificación que se encuentra anexa, para cada una de las secciones especificadas en el Plan de Pruebas.

2. Registrar, en caso de existir, el tipo de error de acuerdo a la clasificación que se indica más abajo, se debe describir el problema y luego continuar probando la aplicación. 

Cuando un error es encontrado, se asignará un nivel de falla basado en la siguiente clasificación:

· Error Severo (ES): Impide la ejecución de la prueba o existe una seria brecha de funcionalidad.

· Error Grande (EG): Se detectan brechas en la funcionalidad, pero se puede  continuar con las pruebas.

· Error Menor (EM): Los errores encontrados son leves, tienen que ver con nombres incorrectos de campos, envío de mensajes confusos, etc. Estos errores son de fácil y rápida corrección.  
Cuando el problema sea resuelto, los cambios se reflejarán nuevamente en el ambiente de desarrollo y todos los programas de pruebas afectados deben ser ejecutados nuevamente.

5.2. Criterios de Aceptación

Las pruebas serán consideradas satisfactorias, cuando todos los programas de pruebas especificados se hayan ejecutados y:

a) Los resultados esperados se hayan detectado en la corrida inicial

ó

b) Los errores detectados y que impidan la ejecución de funciones se hayan corregido y asociado a una nueva corrida de prueba(s) exitosa(s).

6. Cronograma de Ejecución de Pruebas

	Casos de Prueba
	Inicio
	Fin
	Responsable

	Todas las pruebas especificadas en la tabla anteriormente presentada

	FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN
	01-12-2006
	07-12-2006
	G. Martínez


La fecha tope para la recepción de la matriz con el resultado de las pruebas es el 07-12-2006. El no contar con información para dicha fecha, se asumirá que la correcta funcionalidad de esta aplicación está certificada por Banco Caroní.






                                                     Confidencial GlobalWebTek                                           Pág. 6

