Rediseño Conexión Union - Sesión de Trabajo: Estructura del Contenido 
	Fecha
	Resumen
	Observaciones

	04-11-2005
	- Revisar Propuestas
- Acordar estructura del Contenido
	- Se organizó el índice de la Intranet discutiendo las propuestas dadas.
- Se constataron aspectos de diseño planteados en la reunión pasada.
- Se decidió que para leer el Informe de Prensa y ver las noticias detalladas de la Intranet, sea necesario ingresar el Login y Password. Esto con la finalidad de que los trabajadores tengan la necesidad de "entrar" a Conexión Union.
- En los Anexos se presenta la nueva visión gráfica de Conexion Union con opciones como Cartelera y Contáctanos reubicadas y la organización detallada del contenido.


Asistentes:

Comunicaciones Corporativas:

E. Block

F. Delgado

Diseño Gráfico:

C. Vilela

Tecnología:

J. C. García

A. Hernández.

Global Web Tek:

O. Lorenzo


PUNTOS DE MINUTA 

	Tipo
	Resumen Punto
	Status
	Detalles
	Responsable
	Ini Plan

	Decisión
	Requerir el uso del LOGIN para leer el Informe de Prensa
	
	Como parte de la estrategia de hacer que los trabajadores sientan la necesidad de ingresar a Conexión Union, se decidió que para acceder a la lectura del Informe de Prensa (con sus 3 opciones: Resúmen completo, sólo titulares y archivo de prensa), sea necesario ingresar el Login y Password. Este cambio formará parte del Proyecto de rediseño.
	
	

	Acción
	Analizar posibilidad de incluir Informe de Prensa en Menú Superior
	1- Pendiente
	E. Block sugirió la posibilidad de Incluir el Informe de Prensa como una opción del Menú Superior de Opciones (donde actualmente se encuentra la mensajería y la búsqueda del Directorio de Trabajadores). GWT presentará la propuesta para su ubicación.
	Olga Lorenzo
	2005-11-18

	Información
	Directorio de Trabajadores
	
	Se mantienen las opciones de Búsqueda y Búsqueda Avanzada tal como están hoy en día. Sin embargo, se eliminará del panel de Búsqueda Avanzada, la opción de búsqueda de Facilidades y Servicios.
	
	

	Acción
	Directorio de Servicios y Facilidades
	1- Pendiente
	Se realizó una propuesta adicional de clasificarlos como: Teléfonos Corporativos Internos, Nuestras Sedes: Torre InverUnion, Clínica el Ávila, etc. Comunicaciones Corporativas realizará una propuesta final de organización de dicho directorio. Para dicha categorización es necesario involucrar al Sr. Juan Luis Carrasco, el cual será invitado para la siguiente reunión.
	Elena Block
	2005-11-18

	Información
	Incluir en AYUDA un Tour por la Conexión Union
	
	Con el objeto de facilitar la inducción de nuevos trabajadores al uso de las facilidades generales de Conexión Union, se incluirá una facilidad de "Tour por la Intranet", en la opción de Ayuda.
	
	

	Información
	Requerimiento de incluir información de Sedes, eliminado
	
	E. Block y C. Vilela estuvieron de acuerdo en que no es necesario por el momento abrir una sección especial en Conexión Union para la información particular de las Sedes.
	
	

	Información
	Información Bancaria
	
	Se propuso que para acceder a la Información Bancaria a través de Conexión, se ubique un "Banner" a mano superior derecha identificado como InverUnion Online que ofrezca un enlace hacia la página Web de InverUnion.
	
	

	Información
	Mensajes de Broadcast o Alerta
	
	Con la finalidad de ofrecer información de especial interés al empleado bien sea por su contenido o urgencia, se incluirá en Conexión Union una aplicación de BroadCast que iniciará una ventana emergente, con los mensajes indicados, que se aparecerá al momento de hacer Login y/o a horas especificadas. 
	
	

	Información
	Mensajes de Alerta desde el Sistema Operativo
	
	El personal de tecnología informó que los mensajes de alerta que requiere enviar Comunicaciones Corporativa se pueden realizar utilizando facilidades del Sistema Operativo (con lo cual le llegará al usuario aunque no esté conectado el Internet Explorer). Cómo estrategia, dichos mensajes llevarán sólo la primera información de Interés y guiaran al usuario a conectarse en la Intranet.
	
	

	Información
	Uso de Login y Password pra ver detalle de Noticias
	
	Comunicaciones Corporativas sugirió, que además de requerirse el uso del Login y Password para leer el informe de prensa, el mismo también sea requerido para leer el detalle de las noticias publicadas en la página Home. 
	
	

	Información
	Ubicar Logo de Conexión Union al lado izquierdo
	
	C. Vilela informó que está aprobada la propuesta de ubicar el logotipo de Conexión Union al lado izquierdo de la Pantalla, para el nuevo diseño orientado a monitores de 1024 píxeles.
	
	

	Acción
	Convocar Reunión de Kickoff para formallizar arranque del Proyecto
	1- Pendiente
	Convocar a la reunión de Kickoff con el objeto de formalizar el arranque del proyecto de Rediseño de Conexión Union (definir el alcance y el equipo de trabajo involucrado).
	Elena Block
	2005-11-17


