ALCANCE

Configuración e implantación de un Sitio Web para Auto Alfombras Alco, tal que permita: 
· Facilitar a clientes y usuarios del sito Web la comunicación y acceso a la información.
· Dar a conocer opciones de productos y servicios que ofrece la empresa.
· Conformar la red de información interna de la empresa.
El alcance del proyecto se ha definido en tres (3) áreas:

· Diseño:

· Creación y configuración de Sitio Web, el cual presentará el contenido y las funcionalidades definidas en el alcance para este proyecto. 
· Se elaborará el Sitio Web tomando la propuesta de diseño previamente aprobada, la cual sigue los estándares e identidad corporativa de la empresa. 
· El diseño contempla compatibilidad con IE6.
· Funcionalidad: Las funcionalidades del Sitio Web corresponden a las aprobadas previamente por Auto Alfombras Alco, las cuales se clasifican en dos categorias:
Estándar de Net2Client:

· Motor de Búsqueda: Facilidad que ayuda al usuario del Sitio Web a ubicar productos a través de una marca, producto o ambos, proporcionando un listado de resultados con enlace para ver más detalle.

· Contáctanos: Brinda a los usuarios del sitio Web la posibilidad de establecer comunicación con Auto Alfombras Alco, a través de un formulario donde podrá realizar consultas y/o comentarios. Por su parte, la persona responsable asignada en la Empresa podrá, a través de un buzón de contactos, visualizar y las comunicaciones recibidas y responderlas vía correo electrónico.
· Administración de Banners: Publicación dinámica de banners que maneja la empresa. Brinda la posibilidad de registrar banners con fecha de publicación y fecha de caducidad. Se muestra un máximo de cuatro (4) banners en el Home, los cuales cambian aleatoriamente cada vez que se refresca la página.
Realizada a la Medida:

· Promociones: Publicación dinámica de las promociones que maneja la empresa. Brinda la posibilidad de registrar promociones con fecha de publicación y fecha de caducidad. En todas las páginas del sitio Web aparecerá un listado de las promociones vigentes, cada una con enlace para ver su detalle (especificaciones, precio, tres (3) imágenes).

· Productos: Cartelera de productos donde se muestran todos los productos por marca de automóvil que tiene Auto Alfombras Alco, con enlace a ver detalles y siguiendo el esquema:

· Producto -> Marca Genérica de Vehiculo-> Marca Especifica del Vehiculo -> Detalle del Producto (ej: Tapicería de Cuero -> Chevrolet -> Corsa -> Detalle de las Tapicería de Cuero para Opel Corsa).

La pagina Detalle mostrara una Imagen del Producto y una descripción técnica del mismo. El administrador de contenidos podrá activar/desactivar la aparición de los productos en el sitio Web. 
· Plataforma

· El manejo de contenido estará soportado por la herramienta Web Interactive Builder Versión 5.0 (WIB5).
· Las aplicaciones de apoyo al Sitio Web y la Intranet estarán desarrolladas en la versión 5.0 de Net2Client 

· Este proyecto incluye el acceso para auto-adiestramiento al personal responsable de la administración del Sitio Web, en la herramienta Web Interactive Builder 5.0 (WIB5).
Total horas estimadas: 40hr
Premisas: 

· La implantación contempla que la misma se realiza en nuestros servidores, bajo la plataforma ya instalada.

· Las opciones de administración de datos (agregar, editar/actualizar, eliminar) y reportes, se realizan con las funcionalidades estándares que ofrece Net2Client.

