[image: image1.png]7

GlobalWebTek com  on Line Applications | Web Estrategy | eBusiness Solutions




                                                                                                                                                                                                                                                              








PROPUESTA DE SERVICIOS
 SITIO WEB Y EXTRANET
LABORATORIOS BIOGALENIC


Junio  2009

INTRODUCCIÓN

En GlobalWebTek Venezuela C.A. (GWT) tenemos como misión la creación de soluciones que permitan a nuestros clientes, mejorar y transformar las relaciones con sus clientes, y con este fin:

· Ofrecemos soluciones que agregan valor a las empresas,

· Basadas en Estrategias Web y Soluciones eBusiness,

· Usando nuestra tecnología podemos instalar soluciones en pocas semanas y a precios muy atractivos

· Asesoramos a las empresas en el desarrollo, en la implementación y en el seguimiento de sus estrategias web

· Trabajamos con tecnología de punta que avanza acorde al crecimiento de nuestros clientes, principalmente en plataformas software abierto

GWT se complace en presentar esta propuesta de servicios a COMPUTADORAS MAGNABYTE (en lo sucesivo, “EL CLIENTE”), para la ejecución de un proyecto, con la finalidad de implementar una solución de apoyo a las necesidades planteadas.

NOTA

La información contenida en esta Propuesta de Servicios no podrá ser revelada fuera de el CLIENTE y de GWT, y no podrá ser duplicada, usada o revelada en todo o en parte para ningún propósito distinto a evaluar la Propuesta de Servicios, siempre que si se adjudica un contrato a GWT como resultado de, o en relación con la presentación de esta propuesta, el CLIENTE tendrá derecho a duplicar, usar o divulgar la información hasta el grado estipulado en el contrato. Esta restricción no limita el derecho del CLIENTE para usar la información contenida en esta Propuesta de Servicios si llega a obtener la información de otra fuente sin restricción. GWT retiene la propiedad de la presente propuesta de servicios.

Esta propuesta es válida por quince (15) días a partir de la fecha de entrega por parte de GWT al CLIENTE.

Nuestro Cliente

Laboratorios Biogalenic es una empresa del sector salud que produce, importa, exporta y distribuye productos  médicos de marca y genéricos, satisfaciendo las necesidades del mercado voluble acorde a las nuevas tecnologías imperantes en el ámbito Internacional. 

ALCANCE

El CLIENTE ha indicado a GlobalWebTek la necesidad de rediseñar su SITIO WEB con una imagen más fresca, una interfaz más funcional, que resalte los valores, calidad de la empresa,  los servicios y productos que ofrece BIOGALENIC, además de hacer del sitio un lugar de encuentro de la comunidad médico-paciente-laboratorio-empleados  a través de una Extranet. El sitio Web se desea en Inglés y Español. La extranet sen implementará solo en Español

SITIO WEB

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se propone generar una propuesta gráfica y una propuesta funcional en la que se podrá visualizar el look y el feel que va tener el sitio. Estas propuestas se revisarán en un máximo de tres (3) interacciones con el cliente, para de allí obtener el diseño final y acordado entre ambas partes.

Página Principal

La página principal de cualquier sitio es sumamente importante. Es la primera impresión que se lleva el visitante, y es la página que debe invitar a seguir recorriendo el sitio.

La página principal debe contener:

· Un Encabezado (común en todas las páginas) con el Logo,

· Mensaje que explique cuales son los principales servicios de la empresa y la información que todo cliente debe conocer desde el principio. Esto debe ser redactado de una forma que mejore el posicionamiento entre los buscadores.

· Invitación a las demás secciones del sitio, presentación de productos que distribuyen, garantías y marcas que representan, con la idea de crearle al visitante el interés en profundizar. (Enseñar algo interesante y luego “ver más...”)

· Banners que destaque lo que el grupo desee. Ejemplo: Banner donde se refleje la disposición de Biogalenic a representar laboratorios internacionales, Tratamientos gratis para su patología (Médico),Inicio de tratamientos gratuitos para pacientes

· Logos  de aliados. Al hacer clic sobre los logos podría accederse a los site de los mismos (si lo desean)

· Links de Interés, pueden ser blogs u otros Sitios

· Búsqueda rápida de Productos dentro del Sitio, por Nombre, línea (antibiótico, antinflamatorio,..), Principio Activo o Patología.

· Login de Médicos, Pacientes y Visitadores Médicos con la opción de Regístrese y Olvidó su Contraseña (Esta opción se va a tener para la Extranet)

Biogalenic

Sección en la cual se habla de la empresa, su historia, sus valores, de la misión y visión. Es conveniente mencionar las marcas representadas, los premios recibidos. Este es el lugar en donde se le debe inspirar confianza, tanto a un cliente prospectivo como a un aliado prospectivo. Destacar la información de la corporación, la calidad y garantías que ofrecen.

Productos

En esta sección se mostrará el catálogo de los productos por Línea (con todas las características).  El Detalle del producto se muestra con una imagen del lado izquierdo, el nombre Comercial, el principio activo, la presentación, la composición, indicaciones y contraindicaciones.

Servicios Comunidad Médica


Va a tener un submenú como sigue: 

· Tratamiento Gratis para su Patología: Página de Contenido donde explica el beneficio que el laboratorio Biogalenic ofrece a sus médicos. Le mostrará una “forma o planilla Solicitud de Tratamiento” que deberá llenar para requerir el tratamiento. Esta solicitud se registra en la base de datos como tratamientos asociados al médico. Tendrá tres  status: Solicitada, Entregado, Rechazado, los cuales serán manualmente actualizados por usuarios autorizados de Biogalenic.   Esta solicitud la podrá llenar el médico siempre y cuando esté registrado y “logueado”

          Es en esta sección donde se podrá en un futuro agregar la participación a Proyectos de investigación, Becas para Médicos Residentes y cualquier otra idea que el Laboratorio quiera manejar con la comunidad médica.

Servicios Comunidad Pacientes


Va a tener un submenú como sigue: 

· Medicamento Gratuito: Página de Contenido donde se explica al paciente en qué consiste este beneficio y cómo optar a él. Se le dará una opción que diga Solicitar medicamento Gratuito, al hacer clic, se le indicará que para obtenerlo debe estar registrado, si no lo está se le dará la posibilidad  Regístrese Aquí!


Esta solicitud se registra en la base de datos como tratamientos asociados al paciente con el detalle del mismo. Tendrá tres  status: Solicitada, Entregado, Rechazado, los cuales serán manualmente actualizados por usuarios autorizados de Biogalenic.   Esta solicitud la podrá llenar el paciente siempre y cuando esté registrado y “logueado”

· Planes y beneficios: Página de Contenido donde se explica los  planes que ofrece Biogalenic a sus pacientes y se muestran las farmacias afiliadas a los mismos. Un ejemplo de Plan es Cardioplan.

  Es en esta sección donde se podrá en un futuro agregar cualquier otra idea que el Laboratorio quiera manejar con la comunidad de pacientes.

Farmacovigilancia


Es una página de contenido donde se explica todo lo relacionado al manejo de medicamentos , la responsabilidad del laboratorio en la vigilancia del uso de sus productos a través del monitoreo de seguridad.

Registro de Usuarios

Esta opción tendrá un submenú como sigue:

· Registro Paciente

· Registro Médico

· Registro Visitador Médico

El usuario registrado va a poder acceder a la Extranet a través de un Login y un Clave, con la opción de Olvidó la Contraseña. En caso de que un cliente se desee registrar, se le presentará una forma para que ingrese la información necesaria para que Biogalenic lo acepte como: Médico, Paciente o Visitador

Contáctenos

Esta es una de las secciones más importantes de cualquier sitio web, ya que  brinda a los usuarios la posibilidad de establecer comunicación con El CLIENTE, a través de un formulario donde podrá realizar consultas, solicitudes, sugerencias y/o comentarios. Por su parte, la persona responsable asignada en la empresa podrá, a través de un buzón de contactos, visualizar las comunicaciones recibidas y responderlas vía el correo electrónico ingresado por el remitente, quedando en el buzón un histórico de los contactos recibidos. Los campos que se ingresarían en un contacto son: remitente, destinatario, asunto, dirección de correo y comentario, tipo comentario (sugerencia, reclamo,..).

.

Módulo de estadísticas de Google (Google analytics)

Instalaremos y adaptaremos la facilidad de “Google Analytics”, ofrecida gratuitamente por Google, que realiza mediciones de todo el tráfico del sitio web. Estas estadísticas, de mucha utilidad, incluyen la cantidad de visitantes únicos, la cantidad de visitas (un visitante puede entrar más de una vez), la cantidad de páginas vistas, la ubicación del internauta (país) y el origen de la visita, distinguiendo los tipos:

· Directa: alguien que escribió la dirección (URL) de la página, directamente

· Google: alguien que llegó a través de un buscador. Se puede saber también cual fue la palabra buscada

Extranet 

Con la finalidad de compartir información de interés de forma centralizada, disponible en WEB, de fácil acceso, actualizada y de amplio espectro, ya que llega a toda la comunidad de médicos, visitadores y/o pacientes.

En la Extranet de Biogalenic se van a manejar tres comunidades: Pacientes, Médicos y Visitadores. Cada una de ellas tendrá acceso a distinta información con manejo de perfiles de acceso. Para que cualquiera de ellos ingrese a la Extranet es imprescindible que se hayan registrado a través del Sitio WEB y hayan hecho login con su usuario y contraseña.

Comunidad Médica en la Extranet


Esta comunidad podrá disfutar de las siguientes funcionalidades:

1. El médico podrá actualizar sus propios datos como: Email, dirección, teléfonos

2. Subir Trabajos de Investigación y cualquier otro Informe o documento de interés para la comunidad. Los documentos se clasificarán por área terapéutica. 

3. Consulta de Informes y documentos por área terapéutica, fecha de creación, nombre del médico que subió el documento y título del documento.

4. Solicitud de Tratamiento Gratuito. Esta opción permitirá al médico requerir un tratamiento completo para algún padecimiento.  Cuando el médico termina de llenar el formulario de su solicitud, se le enviará automáticamente un email indicándole que su solicitud fue ingresada a Biogalenic y que espere por su confirmación.


Esta solicitud será registrada en la base de datos y el usuario autorizado de Biogalenic podrá consultar las mismas y cambiarle el estatus. Una solicitud de tratamiento se registra por primera vez con el estatus de Solicitada, cuando el usuario autorizado de Biogalenic la procesa, el colocará manualmente el status de En Proceso, Aceptada, Rechazada. Cada status debe tener una fecha y un campo observación. Cuando la solicitud cambia a los estatus: aceptada o rechazada, el sistema le envía automáticamente un correo electrónico al médico informándole sobre el estatus. Si es aceptada se le indicará donde va a retirar sus productos

5. Comentar sobre productos. Se va a ingresar como un tipo de interacción, donde el médico podrá registrar cualquier feedback o experiencia con los productos de Biogalenic. Esto queda registrado en la base de datos del Sitio y podrá ser consultada sólo por los usuarios autorizados de Biogalenic. Inicialmente estos comentarios no se van a hacer públicos, es para consumo propio del laboratorio.

Todos los documentos serán almacenados en una base de datos que podrá ser administrada en la aplicación del backoffice

Comunidad Paciente en la Extranet


Esta comunidad podrá disfutar de las siguientes funcionalidades:

1. El paciente podrá actualizar sus propios datos como: Email, dirección, teléfonos,patología que padece, medicamentos que toma

2. Solicitud de Medicamentos. El paciente dispondrá de un formulario donde ingresará los medicamentos que requiera. Cuando el paciente termina de llenar el formulario, se le enviará automáticamente un email indicándole que su solicitud fue ingresada a Biogalenic y que espere por su confirmación.


Esta solicitud será registrada en la base de datos y el usuario autorizado de Biogalenic podrá consultar las mismas y cambiarle el estatus. Una solicitud de medicamento se registra por primera vez con el estatus de Solicitada, cuando el usuario autorizado de Biogalenic la procesa, el colocará manualmente el status de En Proceso, Aceptada, Rechazada. Cada estatus debe tener una fecha y un campo observación. Cuando la solicitud cambia a los estatus: aceptada o rechazada, el sistema le envía automáticamente un correo electrónico al paciente informándole sobre el estatus. Si es aceptada se le indicará donde va a retirar sus productos.

3. Descarga de Información disponible en la extranet. El paciente podrá descargar documentos (pdf,doc, ppt) que estén disponibles para esta comunidad.

4. Comentar sobre  productos. Se va a ingresar como un tipo de interacción, donde el paciente podrá registrar cualquier feedback o experiencia con los productos de Biogalenic. Esto queda registrado en la base de datos del Sitio y podrá ser consultada sólo por los usuarios autorizados de Biogalenic. Inicialmente estos comentario no se van a hacer públicos, es para consumo propio del laboratorio.

Comunidad Visitadores Médicos en la Extranet


Esta comunidad podrá disfutar de las siguientes funcionalidades:

1. El Visitador Médico podrá actualizar sus propios datos como: Email, dirección, teléfonos

2. Consultar las visitas realizadas en un período: Fecha , Médico Visitado y Zona (enviado por SMS)

3. Comentar sobre productos. Se va a ingresar como un tipo de interacción, donde el visitador podrá registrar cualquier feedback o experiencia con los productos de Biogalenic. Esto queda registrado en la base de datos del Sitio y podrá ser consultada sólo por los usuarios autorizados de Biogalenic. Inicialmente estos comentario no se van a hacer públicos, es para consumo propio del laboratorio.

4. Envío a través de SMS de los mensajes donde indica el Código del Médico Visitado. Este mensaje es almacenado en una base de datos, y al final de día, se podrá conocer cuántas y cuáles visitas ha hecho el visitador. Lo que se almacena es: Fecha del mensaje, Hora del mensaje y Código del Médico Visitado.

Manejador de Contenido y Backoffice

El manejador de contenido y backoffice forman parte de una misma aplicación. El manejador de contenido es quien va a permitir a los usaurios autorizados de Biogalenic,  cambiar las páginas de contenido del Sitio Web, los banners, los productos y el módulo de contáctenos, en fin toda la información que se muestra en la WEB, mientra que en el backoffice es donde se administran los perfiles de los usuarios (quién puede hacer qué) y toda la información manejada en la Extranet como: Documentos, solicitudes de productos, de tratamientos, las Farmcias asociadas a los planes(ejm.: Cardipoplan),, los médicos, pacientes y visitadores registrados, las zona de cobertura, los comentarios sobre los productos, el manejo de los mensajes SMS,entre otras.

Manejador de Contenido:

· Administración de Banners: Permite manejar la información atributiva de los banners del Sitio Web

· Administración de páginas de Contenido: Permite cambiar el contenido, las imágenes de sus páginas, como: Home, Beneficios, Farmacovigilancai y todas las mencionadas en la sección del Sitio WEB. 

· Administración de Fotos y productos: Permite ingresar, eliminar, modificar y consultar las fotos y productos que se tienen  o se quieren en el sitio. Por esta opción se podrá decidir si publicar o no un producto.

· Administración de Contáctenos: Permite consultar los registros de contáctenos que llegaron a través de la página.

Backoffice:

· Administración de usuarios.  Esto incluye el ingreso, modificación y eliminación de los usuarios que podrán acceder al sistema mediante un login y un password. Los usuarios corresponden a los trabajadores de la empresa, el administrador del sistema, directivos y cualquier persona a la que se le quiera otorgar acceso. 

· Administración de Perfiles de Acceso y Seguridad.  Permitirá la definición de las funciones e información que podrá ingresar y acceder cada usuario del sistema.

· Administración de Médicos, Pacientes y Visitadores. Permitirá actualizar y consultar la información relacionada con Médicos, pacientes y visitadores. Los visitadores y médicos se clasifican por región.

· Administración de Farmacias: Permitirá actualizar y consultar la información relacionada con las Farmacias que distribuyen productos Biogalenci y las que están asociadas a los  Planes que maneja Biogalenic, ejm.: Caridoplan

· Administración de Visitas Reales efectuadas por los Visitadores: Se podrá consultar la información que existe en la base de datos proveniente de los SMSs envíados por los visitadores cada vez que realizan una vista a los médicos.

· Consulta de los comentarios sobre productos. Se puede discrminar los que provenien de los médicos registrados al Sitio y los que provienen de los visitadores.

· Administración de las Solicitud de Medicamentos: Permitirá consultar y actualizar el estatus de las solicitudes de productos requeridas por los pacientes. Esto maneja envío de emails automáticos por cambio de estatus de la solictud. Leer detalle en la sección de Comunidad de Pacientes de la Extranet.

· Administración de las Solicitud de Tratamientos: Permitirá consultar y actualizar el estatus de las solicitudes de Tratamientos  requerida por los Médicos. Esto maneja envío de emails automáticos por cambio de estatus de la solictud. Leer detalle en la sección de Comunidad de Médicos de la Extranet.

· Administración de documentos: Permitirá ingresar, consultar y eliminar documentos que serán accesados por las distintas comunidades que conforman la extranet de biogalenic.

· Envío de Emails masivos: A través del backoffice el usuario autorizado de Biogalenic podrá enviar emails por grupo de médicos (ejm.: invitaciones para presentar nuevos productos), a visitadores(Ejm.: Los que manejan la zona de San Bernardino) a pacientes (ejm.: Pacientes que consumen el producto XXX). Este envío facilitará la comunicación entre las comunidades y el Laboratorio. Todo email que se envíe será guardado en la base de datos del backoffice como una interacción.

Entregables:

· Sitio WEB (inglés y Español)y Manejador de Contenido 

· Extranet (Español)

· Backoffice

· Guía de Usuarios y Guía del Sistema

· Adiestramiento (4 horas)

Premisas

· El alcance fue definido en función de los datos recibidos y nuestra experiencia en proyectos similares

· Cualquier cambio en la conducción del negocio y/u organización que impacte el desarrollo del Proyecto según lo planificado en el plan de trabajo, podrá ser considerado como cambio de alcance al mismo, en cuyo caso se revisarán los tiempos y costos

· El Sistema se desarrollará  con los siguientes componentes de software: Linux,  Apache (2.2.0), MySQL (5.0.27), PHP (5.1.6). 

· Se debe contar con el apoyo y disponibilidad del personal del grupo de mercadeo para las fotos de los productos y  las redacciones requeridas para el desarrollo de la página WEB, incluso para las redacciones en Inglés.

· El Sistema podrá ser visto sin inconvenientes con Internet Explorer (versión 6 en adelante) y Firefox.

· Este desarrollo se realizará sobre la plataforma Net2Client y WIB (Web Interactive Builder), tecnología de avanzada venezolana, para el desarrollo de sistemas para Internet

· Los retrasos causados al cronograma acordado no imputables a GWT, serán sometidos como un cambio de alcance para ser reconocidos

· EL CLIENTE asume la responsabilidad de asignar personal que asista en la realización de todas las actividades aquí previstas

· Cuando un producto es entregado para la certificación por parte del Cliente, este dispondrá de cinco (5) días para su aprobación. Si en ese período el cliente no entrega a GWT “feedback” alguno, el producto se dará por aprobado.

Facilidades ofrecidas por Net2Client

Net2Client es un sistema basado en el manejador de base de datos “MySQL” (el mismo utilizado por Google, Yahoo y Wikipedia) y los lenguajes de programación PHP, HTML y JavaScript. Utiliza la última tecnología disponible en la red, tal como AJAX (Asynchronous Javascript and XML) para producir página más dinámicas y más poderosas y cumple con los últimos estándares de programación web como la utilización de CSS (Cascading Style Sheets).

Un sistema programado con Net2Client, cuenta AUTOMÁTICAMENTE con las características y facilidades siguientes:

· Panel de control para ejecución rápida de comandos, permite pasa fácilmente de una función a otra

· Preparación de reportes por parte del mismo usuario, con un mínimo de entrenamiento

· Preparación de emails y cartas personalizadas, con la posibilidad de tener textos pre-configurados

· Envío y recepción (opcional) de emails. Para poder tener la recepción de correos electrónicos, es necesario que el servidor de correo esté en el mismo servidor que Net2Client

· Comunicaciones Internas a través de mensajes internos permite saber quién (y cuándo) ha leído un mensaje

· Registro de uso del sistema permite saber quién entra al sistema, desde qué dirección IP, a qué hora y las operaciones de entrada, actualización o eliminación de registros, así como de envío de emails.

· Actualizaciones periódicas del producto en nuestro servidor

· Posibilidad de expandir el producto construyendo nuevos módulos a la medida del CLIENTE

Para más información y ejemplos de las pantallas de Net2Client, favor ver la siguiente dirección: http://www.net2client.net/informacion/pantallas.htm
EL PROYECTO

Para la ejecución de este proyecto, GWT asignará personal calificado que cubrirá las fases previstas en las metodologías de Gerencia de Proyectos y Desarrollo de Soluciones. 

A tal efecto, se prevé la realización de las actividades siguientes:

· Reunión de arranque (Kickoff): se explica la metodología de trabajo, se revisa el alcance y plan de actividades  y se constituye el equipo de trabajo que va a llevar a cabo el proyecto por parte de GWT y del CLIENTE.

· Levantamiento de información: Sesión de trabajo para definir y recopilar los requerimientos a cubrir en la configuración del sistema con base en el alcance establecido. Eventualmente, pudiera requerirse más de una reunión para cubrir esta actividad. En esta fase, el CLIENTE definirá el tipo de información que desea tener en el Sistema, Para lograr esto, es indispensable que el CLIENTE asegure la disponibilidad del personal clave durante las sesiones de trabajo y suministre toda la información requerida.  Esta es la única forma de garantizar que el producto a implementarse cumpla con sus necesidades

· Análisis y Diseño: Análisis de los requerimientos levantados, elaboración del modelo de datos, diseño y estructura de la solución

· Construcción del sistema, a través de las siguientes actividades

· Configuración de la aplicación en Net2Client con todas las tablas de datos y en WIB

· Construcción de las funcionalidades planificadas dentro del alcance establecido

· Presentación y revisión del sistema, por parte del CLIENTE, a fin de asegurar que esté cumpliendo con sus objetivos. 

· Ajustes que hayan salido de la revisión.

· Adiestramiento (4 horas)

PROPUESTA ECONÓMICA

Precios

Se van a mostrar los precios por aplicación y por construcción total de todo lo planteado

Precio  y Tiempo de la Solución 

	Aplicación
	Productos
	Precio Bs. (sin IVA)
	Tiempo Aproximado

	Sitio Web (inglés y Español)

Extranet


	· Sitio Web

· Extranet

· Manejador Contenido

· Backoffice

· Flash

· Traducción Site a inglés

· Implementación de SMS

· Guía de Usuarios

· Adiestramiento 4h
	
	1 mes

2 meses

	Total
	
	31500
	3 meses


Bs. 31.500 (Treinta y un mil quinientos  Bolívares) más IVA, Tiempo: 3 meses

Estos precios no Incluyen IVA. El plan del proyecto y la fecha de entrega se definirá en la reunión de arranque o inicio del proyecto, la cual se establecerá de mutuo acuerdo una vez  firmada esta propuesta en señal de aceptación.

Este monto incluye:

Configuración del sistema, de acuerdo a lo explicado en la sección anterior

· Propuesta Gráfica del Sitio y Propuesta del feel (3 interacciones)

· Traducción del Site en Inglés

· Manejo de SMS  integrada a la Extranet

· Implementación del Sitio Web

· Implementación Extranet

· Adiestramiento acordado con el CLIENTE

No se incluye: 

· Carga de Datos

· Cambios de presentación a los formatos de entrada de datos, más allá de la selección de colores

· Cambios en el diseño una vez aprobado

· Cambios en el alcance de esta propuesta

Forma de Pago: 

· La forma de pago es  40% al arranque del proyecto, 30 % al finalizar el primer mes, y 30% a la entrega del proyecto.

I

Costos periódicos

Por manejo de SMS

Para poder implementar el uso de SMS se debe costear la plataforma que permite esta integración tecnológica con las operadores de telecomunicaciones del país: Movilnet, Digitel, Movistar, para esto se presentan dos posibilidades:

1. Pagar Bs. 2000 (+ IVA) para la activación de un número (SHORT CODE) el cual será usado justo para el envío de los mensajes previo a un prefijo que podría ser bio-xxxx. Lo que exige esta opción es que garanticen que se van a manejar mínimo 2000 mensajes al mes, porque de lo contrario se pierde el shor code, y para activarlo la empresa deberá volver a pagar Bs. 2000. Para la activación de un short code se necesitan 45 días.

2. Pagar Bs. 500 mensuales(+IVA), en este caso se trata de un arrendamiento del short code. No hay límite de mensajes, ni tiempo de espera por activación.Costo Por manejo de SMS


El CLIENTE seleccionó la opción 1,va a activar el Short Code. Este pago deberá efectuarse con el arranque del proyecto, ya que la activación del número dura 45 días aproximadamente. Es importante resaltar que si EL CLIENTE no garantiza la entrada de 2000 mensajes mensuales por tres meses, el short code se desactiva y para reactivarlo se debe volver a pagar el costo de la activación (actualmente es Bs. 2000 +IVA) y esperar los 45 días.

Hospedaje y soporte básico en servidores manejados por GWT

Para el hospedaje de la aplicación (es decir para el computador en donde se ejecuta la aplicación y el acceso a Internet) se seguirá cobrando un hospedaje y soporte:Doscientos Bolívares (Bs. 200,00), por mes (Incluye tres horas de soporte al mes para creación de usuarios, respaldos, recuperación). Este pago será realizado trimestralmente. Esto sigue tal como lo tienen  con el SITIO ACTUAL a menos que el consumo de tráfico o disco supere los límites establecidos , en cuyo caso se procedería al ajuste correspondiente que le será notificado  al cliente con una antelación de 30 días.

Esto incluye el manejo de correos electrónicos, una capacidad de almacenamiento de 600 MB (Megabytes), para las bases de datos, correos electrónicos, imágenes, etc y un tráfico máximo de 1000MB y 60 correos electrónicos.

Es bueno resaltar que con este servicio, el CLIENTE se evita el tener que adquirir un servidor, y tener personal de sistemas dedicado a su configuración, soporte, respaldo y mantenimiento ya que este será ofrecido por el personal de GWT.

El CLIENTE dispondrá de un sistema de Tickets en donde podrá registrar, en línea, los reportes de fallas, sus solicitudes de servicio y podrá hacerles seguimiento.

Mantenimiento del Sistema (Post- Implementación): 

Modalidad bajo Contrato de Mantenimiento

El servicio de mantenimiento se ofrece al CLIENTE una vez puesta en marcha la solución y cubiertos el primer mes de operación el cual es cubierto por garantía, con la finalidad de soportar o atender cualquier requerimiento que éste tenga: 

· Se ofrece un contrato de mantenimiento Trimestral  de nueve (9) horas prefijadas que se pagan por adelantado, no acumulables. Para ello se deberá cancelar trimestralmente un monto de 1170 Bolívares  

· Las Horas extras no amparadas en el contrato de mantenimiento tendrán un costo de Ciento Cincuenta Bolívares por hora. (150 Bolívares). 

· La cantidad de horas mensuales de mantenimiento pudiesen aumentar o disminuir según las necesidades. 

Modalidad Ad Hoc

En este caso el mantenimiento del SITIO WEB y de la Extranet es AD HOC, es decir, EL CLIENTE recibe el servicio sólo cuando lo solicite puntualmente, en este caso se factura de acuerdo a las horas estimadas del caso y el costo de la hora es de Bs. 150.

EL CLIENTE seleccionó el mantenimiento AD HOC.

IVA y Ajuste por inflación

Los precios de esta propuesta no incluyen el IVA


Los precios a pagar en el futuro están sujetos a un ajuste por inflación trimestral, NO mayor del Índice de precios al consumidor determinado por el Banco Central de Venezuela, tomando como base el IPC del mes de Junio del 2009

CONTRATO – Términos de Negocio

GLOBALWEBTEK VENEZUELA, C.A., domiciliada en la Dirección: Av. La Estancia, CCCT, Torre D, Piso 2, Oficina 227, Chuao, Caracas 1060, Venezuela (GWT) y EL CLIENTE domiciliado en Caracas, Venezuela, acuerdan establecer a continuación los Términos del Negocio que aplicarán a este compromiso. Una vez aceptada la Propuesta de Servicios entregada por GWT a El CLIENTE, estos Términos del Negocio y el contenido de esta Propuesta de Servicios, conforman el contrato indivisible (“Contrato”) entre GWT y El CLIENTE nombrado en la Propuesta de Servicios.

1. Servicios

1.1 Servicios: GWT proporcionará a El CLIENTE los servicios especificados en la Propuesta de Servicios, como responsabilidades de GWT (los Servicios). Tales servicios serán realizados en la ubicación geográfica estipulada en la Propuesta de Servicios. Donde la Propuesta de Servicios refiere en Servicios a realizar, esto significa que GWT  proveerá estos servicios a El CLIENTE; y GWT  será responsable por el manejo y control de estos Servicios y por entregar a El CLIENTE los Productos listados o referidos en la Propuesta de Servicios. El CLIENTE será responsable por los resultados a ser logrados mediante el uso de los Servicios.

1.2. Personal de GWT: cuando se nombre personal de GWT, en la Propuesta de Servicios, GWT  usará esfuerzos comercialmente razonables para asegurar que dicho personal esté disponible para apoyar el trabajo de GWT para El CLIENTE durante el período estimado y establecido en la Propuesta de Servicios. El CLIENTE acepta que GWT podrá pedir asistencia a empresas relacionadas profesionalmente para la ejecución de dichos Servicios.  

1.3. Plan de Trabajo: GWT usará esfuerzos comercialmente razonables para realizar los Servicios en la fecha o período de tiempo que se referencia o se especifica en la Propuesta de Servicios.  Sin embargo, a menos que se estipule expresamente de manera contraria en la Propuesta de Servicios, GWT y El CLIENTE aceptan que cualquier fecha o período de tiempo establecido en la Propuesta de Servicios es solamente para propósitos de planificación y estimación, y no representan una obligación contractual.

2. Productos

GWT  entregará a El CLIENTE los Productos que estén especificados en la Propuesta de Servicios como responsabilidad de GWT (Productos).

2.1. Aceptación: Los Productos deberán ser aceptados por El CLIENTE dentro de los 5 días hábiles a su recepción. En caso de tener alguna objeción esta deberá ser notificada a GWT por escrito para su corrección. Si no hay ninguna objeción en el plazo arriba mencionado, los productos se considerarán aceptados. 

2.2. Propiedad de los Productos: GWT transferirá al CLIENTE los títulos de GWT respecto de los Productos indicados en la Propuesta de Servicios, con sujeción a lo siguiente: 

· El CLIENTE poseerá el derecho de explotación en todos aquellos productos identificados en la Propuesta de Servicios como “Productos” y que hayan sido debidamente cancelados y no exista deuda alguna con GWT relacionada con el presente Contrato. 

· El CLIENTE otorga a GWT un derecho no exclusivo, sin pago de regalías o cargo alguno, en todo el mundo y perpetuo para usar, copiar, adaptar, modificar, sub-licenciar, y comercializar dichos Productos del CLIENTE.

3.  Responsabilidades del CLIENTE

El desempeño por parte de GWT depende de la cooperación del CLIENTE con GWT y del desempeño de las responsabilidades del CLIENTE estipuladas en este Contrato.

4. Honorarios y Pagos

4.1. Impuestos: Los precios, cargos y gastos serán establecidos sin tener en cuenta los impuestos de Ley. Si las autoridades Gubernamentales impusieran algún derecho, impuesto, gravamen, carga o tarifa, excluyendo aquellas basadas en las utilidades  o ganancias netas de GWT a cualquier operación comercial efectuada bajo este Contrato, el CLIENTE acuerda pagar dicho monto según lo especificado en la factura o presentar la documentación que lo exime del pago de los mismos. Así mismo, el CLIENTE acepta tomar a su cargo todo nuevo impuesto o el aumento en los impuestos existentes que afecte a los importes, precios y/o cargos especificados en la Propuesta de Servicios. Los importes, precios y/o cargos estipulados en la Propuesta de Servicios NO incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) que corresponda, el cual será facturado al CLIENTE conjuntamente con los cargos por los servicios y deberá ser pagado por el CLIENTE.

4.2. Pago de Facturas: GWT facturará al CLIENTE de conformidad con lo términos y condiciones estipulados en el Anexo A. A menos que en la Propuesta de Servicios se establezca en forma contraria:

a) Los montos facturados serán adeudados desde la fecha de recepción de la factura y deberán ser pagadas de conformidad con lo especificado en la Propuesta de Servicios o en la factura respectiva y 

b) Si nada se indica en la Propuesta de Servicios o en la factura, todos los pagos deberán ser efectuados dentro de los treinta (30) días continuos siguientes a la fecha de emisión de la factura, en el domicilio de GWT.

c) El CLIENTE acuerda pagar el importe correspondiente a las facturas que emita GWT, incluyendo cualquier recargo o interés por pago fuera de cheque. En el evento de un pago de mora, GWT se reserva el derecho de suspender la provisión de los Servicios y de cobrar intereses sobre las cantidades atrasadas. El pago que se efectúe solo se considerará realizado en la fecha en la cual GWT  tenga libre y efectiva disposición de los fondos (Fecha Efectiva de Pago).  En caso de pago mediante entrega de cheque, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro medio que implique la acreditación de los fondos en una cuenta bancaria de GWT , se entenderá por Día Efectivo de Pago el día de acreditación del importe correspondiente a la cuenta de GWT

d) En caso de que el CLIENTE no pague en su totalidad el monto facturado por GWT en la fecha establecida, se causaran intereses moratorios sobre las cantidades adeudadas desde la fecha en que fue exigible hasta su pago total.

e) En caso que haya montos en disputa en una factura, El CLIENTE se compromete a cancelar el monto no disputado de la misma

5. Plazo y Terminación

5.1. Duración del Contrato: Este Contrato aplicará desde la Fecha de Inicio establecida en la Propuesta de Servicios, si existe, o si no se ha especificado una Fecha de Iniciación, a partir de la Fecha indicada en la notificación de aceptación de la Propuesta de Servicios que envíe EL CLIENTE a GWT. Este Contrato continuará hasta que los Servicios hayan sido proporcionados como se estipuló en la Propuesta de Servicios, o el Contrato sea terminado anticipadamente de acuerdo con los términos establecidos a continuación.

5.2. Terminación mediante Notificación: A menos que la Propuesta de Servicios lo establezca en forma contraria, este Contrato podrá ser terminado por el CLIENTE o por GWT en cualquier momento dando a la otra parte una notificación escrita con al menos treinta (30) días continuos de anticipación.

5.3. Terminación por Incumplimiento: Este Contrato podrá ser terminado por el CLIENTE o por GWT mediante notificación escrita con efecto inmediato si la otra incumple cualquier término de este Contrato y no corrige el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes de recibir una solicitud escrita para corregirlo (O si es prácticamente imposible corregir el incumplimiento dentro de ese período, si no se han tomado pasos razonables para remediar el incumplimiento dentro de los treinta (30) días continuos siguientes).

5.4. Efecto de la Terminación: A la terminación de este Contrato, el CLIENTE pagará a GWT todas las actividades efectuadas hasta la fecha de terminación, y cuando el CLIENTE dé por terminado el Contrato mediante notificación o, GWT lo dé por terminado por incumplimiento, adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior, el CLIENTE pagará a GWT los costos en que GWT incurra como resultado de la terminación anticipada de los Servicios, tales como costos relacionados a subcontratos o facturas pendientes de pago por parte de GWT con relación a este Proyecto. GWT tomará todas las medidas necesarias para mitigar cualquiera de los costos adicionales mencionados en el párrafo anterior. A menos que sea especificado de otra forma en la Propuesta de Servicios, cuando GWT haya proporcionado los Servicios con base a un precio determinado en la Propuesta Económica, el CLIENTE pagará a GWT  todas las sumas adeudadas a la fecha de terminación, de acuerdo con el plan de pagos estipulado en la Propuesta de Servicios. En el caso de terminación por cualquier motivo, GWT entregará un CD-ROM o equivalente con toda la data del CLIENTE que tenga en su poder.

6. Confidencialidad

6.1. GWT se compromete a que todos los datos financieros, estadísticos, de El CLIENTE, de comercialización y de personal relativos a su negocio, y cualquier otra información marcada como Confidencial por el CLIENTE y revelada a GWT con relación a este Contrato, son información CONFIDENCIAL del CLIENTE. La información Confidencial del CLIENTE y la información Confidencial de GWT serán referidas en forma colectiva como “Información Confidencial”.

Durante dos (2) años después de la fecha inicial de revelación, ni GWT ni El CLIENTE, sin previo consentimiento escrito de la otra parte, revelará a ningún tercero ninguna Información Confidencial que sea recibida de la otra parte para efectos de proporcionar o recibir Servicios. El CLIENTE y GWT se comprometen a que cualquier información confidencial recibida por ella de parte de la otra podrá ser usada por su personal (y por personal de sus respectivas afiliadas, si las hubiere) solamente para efectos de proporcionar o recibir Servicios bajo este o cualquier otro Contrato entre El CLIENTE y GWT. Estas restricciones no aplicarán a ninguna información que: a) esté o llegue a estar disponible en forma general al público cuando la forma en que haya llegado a estar en condición no sea resultado de un incumplimiento de una obligación bajo esta Cláusula 6; b) sea adquirida de un tercero sin una obligación de confidencialidad; c) es o haya sido desarrollada en forma independiente por el receptor (o una de sus afiliadas, si las hubiere) o era conocida para ellos antes de su recibo, o; d) es conocida en forma general o de fácil acceso por terceros con habilidad ordinaria en computadores o diseño de procesos de programación o en el negocio del CLIENTE. Ni el CLIENTE ni GWT  serán responsables para con la otra parte por la revelación no advertida o accidental que pudiera ocurrir de la Información Confidencial si la revelación ocurre no obstante haya ejercido el mismo nivel de protección y cuidado que utiliza normalmente en la salvaguarda de su propia Información Confidencial.

6.2. No obstante la cláusula anterior, el CLIENTE o GWT, previa notificación con no menos de dos (2) días hábiles a la otra parte, tendrá derecho a revelar Información Confidencial de la otra: a) a sus respectivos aseguradores o asesores legales; y b) cuando lo exija un tribunal de jurisdicción competente, o autoridad gubernamental, o a un tercero previa autorización de la otra parte. Sin perjuicio de lo anterior, GWT  podrá revelar Información Confidencial referida en esta Cláusula a : a) las afiliadas (si las hubiere) de GWT o, b) un tercero cuando sea necesario para la entrega de los Servicios previstos en la Propuesta de Servicios. En forma similar, GWT podrá retener los papeles de trabajo relacionados con el Contrato en copia impresa o formato electrónico para uso interno de GWT o de sus afiliadas (si las hubiere).

6.3. No obstante la cláusulas anteriores, GWT podrá citar el desempeño de los Servicios a sus clientes y clientes prospectos con una indicación de la experiencia de GWT, a menos que El CLIENTE y GWT acuerden específicamente lo contrario por escrito.

7.  Responsabilidad

7.1. Limitación: a) La responsabilidad contractual de GWT por cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas que se puedan presentar con relación al presente Contrato o debido a cualquier otra causa, se limita al pago de la indemnización por solamente aquellos daños, perjuicios y pérdidas que se comprueben y que realmente hayan surgido como consecuencia inmediata del acto o hecho generador del daño, sin exceder la cantidad del monto del precio pagado por el Servicio, que ha dado lugar a los daños, perjuicios o pérdidas.

7.2. La limitación de responsabilidad de GWT que se establece en la cláusula anterior NO se aplicará al pago de daños y perjuicios resultantes del daño físico a personas (incluyendo la muerte) o daño a bienes tangibles muebles o inmuebles de los cuales GWT resulte responsable. 

7.3. Elementos por los cuales GWT NO es responsable – a) Bajo ninguna causa o circunstancia será responsable por cualquiera de los siguientes motivos: i) Lucro cesante, perjuicios o pérdidas de ganancias, aun cuando éstas surjan como consecuencia inmediata del hecho o acto que haya generado los daños o perjuicios; ii) Pago de daños y perjuicios o pérdidas indirectos cuantificables, o lucro cesante, aun cuando dichos daños y perjuicios o pérdidas pudieran haber sido previstos, o GWT  hubiera sido informado de tal posibilidad o de su posible ocurrencia; iii) La pérdida total o parcial de datos o el daño causado a ellos; iv) Las pérdidas de negocios, ingresos, reputación o ahorros previstos; v) Por daños, perjuicios o pérdidas ocasionados por culpa (sin intención dolosa) salvo que la legislación aplicable no permita la renuncia o limitación contractual al pago de dichos daños y perjuicios. b) La limitación de responsabilidad de esta sección se aplica no solamente a GWT  sino también a los subcontratistas de GWT, los proveedores de GWT,  y representa el monto máximo por el cual responden GWT, sus subcontratistas y proveedores.

8. General

8.1. Sub-contratación: GWT  podrá sub-contratar cualquier parte de los Servicios a uno o más sub-contratistas seleccionados por GWT. Sin embargo, esto no afectará las obligaciones de GWT para con El CLIENTE por Servicios provistos bajo este contrato, sujeto a otras estipulaciones de este Contrato. Cualquier referencia a personal de GWT en este Contrato incluye el personal de los sub-contratistas de GWT.

8.2. Fuerza Mayor: Ni El CLIENTE ni GWT  serán responsables por el incumplimiento de sus obligaciones debido al Caso Fortuito o a la Fuerza Mayor. Esta Cláusula no aplica a ninguna de las obligaciones de El CLIENTE de pagar cargos por Servicios provistos o facturas pendientes de pago.

8.3. Cesión: Ninguna de las partes podrá ceder, transferir, cobrar, o de otra forma buscar negociar ninguno de sus respectivos derechos u obligaciones bajo este Contrato sin el previo consentimiento escrito de la otra parte, pero GWT podrá, sin consentimiento previo de la otra parte, ceder o transferir sus derechos y obligaciones a una persona o personas cuya identidad GWT suministre al CLIENTE por escrito, a quien transfiera en todo o en parte su negocio. También se le permite a GWT ceder sus derechos para recibir pagos bajo este Contrato sin obtener consentimiento del CLIENTE. Las referencias hechas en este Contrato (incluidas sin limitación en la Cláusula 8.7.) al CLIENTE, a GWT a una “parte” o a las “partes” incluirán a sus respectivos beneficiarios o cesionarios bajo esta Cláusula 8.3., a menos que el contexto lo requiera razonablemente de otra forma.

8.4. Renuncia: Con sujeción a la Cláusula 8.8., ninguna demora por cualquiera de las partes en exigir alguno de los términos o condiciones de este Contrato afectará o restringirá los derechos y poderes de dicha parte que surjan bajo este Contrato. Ninguna renuncia a cualquier término o condición de este Contrato será efectiva a menos que sea por escrito y acordada entre las partes.

8.5. Notificaciones y otras comunicaciones: Las notificaciones tienen que ser por escrito y entregadas, ya sea personalmente o enviadas por correo registrado prepagado o electrónico a la dirección de la otra parte establecida en este Contrato o a cualquier otra dirección que la parte relevante haya notificado a la otra durante el período de este Contrato. Cualquier notificación enviada por correo se considerará como habiendo sido entregada cuarenta y ocho (48) horas después de su envío. Cualquier notificación entregada en forma personal o por vía electrónica se considerará como habiendo sido entregada el primer día hábil después de su entrega.

8.6. Enmienda: Cualquier enmienda a este Contrato no será efectiva a menos que se acuerde por escrito y sea firmada por ambas partes. Cualquier cláusula adicional o diferente de las establecidas en este Contrato, que esté contenida en cualquier comunicación por escrito del CLIENTE (por ej. Una orden de compra, una carta, un fax, etc.) carecerá de validez.

8.7. Trabajar para otros Clientes: GWT y sus afiliadas (si las hubiere) no estarán impedidas o restringidas por nada en este Contrato para proporcionar Servicios a otros Clientes.

8.8. Relación de las partes: GWT es un contratista independiente y es responsable por el pago de todas las contribuciones e impuestos de empleador de los empleados de GWT si los hubiera, según sea requerido por todas las leyes aplicables en Venezuela. GWT no es un fideicomisario del CLIENTE y no se compromete a realizar ninguna obligación reguladora del CLIENTE o a asumir ninguna responsabilidad  por el negocio u operaciones del CLIENTE.

8.9. Reclamos de Terceros: El CLIENTE acepta que este Contrato: a) no creará ningún derecho o causa de acción para ningún tercero; b) que GWT no será responsable por cualquier reclamo de terceros con el CLIENTE.

8.10. Contrato Indivisible: Este Contrato, incluidos cualquier anexo, factura o documento referenciado, conforma el Contrato indivisible entre El CLIENTE y GWT relacionado con los Servicios de esta Propuesta. Esta Propuesta de Servicios reemplaza y sobresee cualquier propuesta previa, correspondencia, entendimiento u otro documento, ya sea escrito o verbal. Ninguna de las partes es responsable para con la otra, en equidad o de otra forma, por ninguna declaración que no sea estipulada en este Contrato. Cada una de las partes reconoce que no ha confiado en, o ha sido inducida a firmar este Contrato por una declaración distinta a aquellas expresamente estipuladas en este Contrato.

9. Garantías

GWT  garantiza que ejecuta cada uno de los Servicios utilizando cuidado y habilidad razonables y de acuerdo con su descripción actual (incluidos los criterios de terminación) contenidos en la Propuesta de Servicios. Estas garantías son garantías exclusivas para El CLIENTE y reemplazan todas las demás garantías o condiciones, expresas o implícitas, incluidas pero no limitadas a las garantías implícitas o a las condiciones de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular.

Fin del texto de los Términos del Negocio - Contrato.

DOCUMENTO DE FIRMAS

La firma autorizada en esta página, indica su aceptación de esta Propuesta de Servicios.

	Acordado:

EL CLIENTE

Por:

Firma Autorizada

Nombre: 

C.I.:

Cargo: 

Fecha:

Dirección:

Fecha Estimada Inicio: 
	Acordado:

GWT 

Por:

Firma Autorizada

Nombre:  Hernán Rosas

C.I.: V – 4.090.277

Cargo: Socio - Director

Fecha: 

Dirección: 

Av. La Estancia, CCCT, Torre D, Piso 2, Of. 227, Caracas 1060, Chuao. Tlf. 959-6889


