15-10-2009
Minuta
Tipo de comunicación:

Reunión vía skype

Asistentes

Por AnatelCorp: Valentina Pietrangeli

Por GWT: Edgar Luzardo

Hora Inicio: 08:30 am

Hora Finalización: 09:15 am

Puntos tratados

· Consideraciones generales de la página.

Resultados:

· Se tendrán 3 tipos de precios diferentes: Precio 1, 2 y 3 respectivamente. Se discute que los precios 1 y 2 dependerán del tipo de cliente y el precio 3 se aplicará en base a la cantidad de productos que se compren. Se acuerda que para cada producto hay que definir cuál es la cantidad a partir de la cuál se ofrece el precio 3.

· El IVA se manejará directamente como un monto y no como un porcentaje. Se guardará en la tabla de productos los precios con IVA y sin IVA para evitar inconsistencias con los montos del sistema Saint. En caso de tener algún inconveniente con éste método, Anatelcorp facilitará a GWT la fórmula para calcular el IVA.

· Se manejarán las ofertas a través de una tabla llamada “Ofertas” en la cuál se reflejará el precio del producto ofertado, la cantidad para la cual se hace la oferta y la fecha de comienzo y finalización. Es importante destacar que para los precios de los productos en oferta no aplican los descuentos, es decir, los precios 2 o 3 dependiendo del caso.

· Anatelcorp definirá cuál será la empresa a través de la cuál se realizarán los envíos y facilitará a GWT los parámetros para calcular el envío. Hay que destacar que hay que incluir en el envío el peso del embalaje, se discutió establecer un porcentaje de aumento aplicado al peso neto del producto.
· Los proyectos especiales se manejarán incluyendo una sección o un banner alusivo en el index, invitando a los clientes a que envíen lo que quieren en el pedido y Anatelcorp se encargará de contactarlos y definir cuál de los 3 precios definidos se les puede dar.
· Se discute crear un canal en youtube para Anatelcorp y cargar los videos que se quieran allí, luego por el crm vincular los que se quieran mostrar.

· Si un producto no tiene existencia se le dará la opción al cliente de ordenarlos a través de un contacto. Anatelcorp se encargará de contactar al cliente en el momento que haya existencia del producto.

· Queda pendiente una reunión con los encargados del sistema Saint para que nos expliquen el diagrama de flujo a la hora de generar las facturas.

